「森水向导」微信小程序 · 产品设计与开发规划

PRD v1.0 ｜ 含产品定位、信息架构、核心功能详设、技术架构、合规清单、任务拆解 ｜ 交付：AI 开发工作流

# 一、产品定位与目标

一句话定位：游客在森水长河的随身向导——行前买票看攻略、在园查活动约溪降点单、离园留会员促复购。

• 北极星指标：在园客人小程序使用率（入园客人中打开并完成至少一次操作的比例）。

• 商业目标：① 溪降预约线上化（降前台压力、提升套票核销体验）；② 二销增量（点单送营位）；③ 9.9 会员卡拉新锁复购；④ 承接「长河令江湖」品牌叙事与 2.0 沉浸内容。

• 设计原则：在园场景优先、单手可用、弱网可用（户外信号差：静态缓存+核销码离线展示）、文案江湖化但审核合规。

# 二、用户与角色

| 角色 | 典型场景 | 端口形态 |
| --- | --- | --- |
| C端游客 | 行前：看介绍买票买会员卡；在园：查活动、约溪降、点单、看令玩法；离园：好评、复购券 | 小程序主界面（微信登录，手机号授权延后到下单/预约时再要） |
| 员工端 | 核销会员权益/订单、接酒吧点单并配送、前台插单溪降预约 | 同一小程序「员工模式」：工牌号+审批绑定后解锁角色页 |
| 管理端 | 配置活动时间表/公告/商品/溪降场次库存，看数据 | V1 用云开发内容管理（不自研后台）；V3 再建 Web 看板 |

# 三、版本规划（功能 × 版本矩阵）

| 功能模块 | V1 旺季 | V2 秋季 | V3 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首页向导（地图/活动表/公告） | ✓ | 增强 |  | 地图V1用高清图+点位说明，不做交互地图 |
| 溪降/营位预约 | ✓ |  |  | V1 核心，含前台插单 |
| 长河令玩法+江湖故事（2.0） | ✓ | 电子令账户 | 任务闯关 |  |
| 9.9 森水会员卡 | ✓ |  |  | 支付+到店核销激活 |
| 线上购票 | 跳转聚合 |  | 自建票务 | V1 挂抖音/美团链接 |
| 营地小卖部（租/售） |  | ✓ |  | 含押金租赁流程 |
| 森水酒吧（送到营位） |  | ✓ |  | 需员工接单配送闭环 |
| 长河令兑换商品 | 预览 | ✓线上兑换 |  | V1 只展示兑换表 |
| 会员福利（跨景区） |  |  | ✓ | 集团层面协同，需潘总定 |
| 我的（订单/卡券/积分） | ✓ |  |  | 不做钱包储值 |

# 四、信息架构（4 Tab）

1. 首页·向导：今日活动时间表（后台可配）｜园区地图｜公告横幅（天气/停运通知）｜快捷入口（约溪降/买票/会员卡）｜营业信息。

2. 玩·长河令：江湖故事背景（2.0 世界观）｜怎么赚令（擂台/活动列表：名称、参与令数、奖励令数、时间、位置）｜怎么用令（拍卖/兑换表预览）｜NPC 巡游时刻。

3. 点单（V2 上线，V1 隐藏）：小卖部租售｜酒吧点单送营位（填营位号）｜我的订单状态。

4. 我的：会员卡（购买/权益/核销码）｜我的预约｜我的卡券（85折券）｜积分/长河令查询｜订单｜员工模式入口（隐藏，工牌绑定）。

# 五、核心功能详设

5.1 溪降预约（V1 核心）

• 场次模型：后台按日配置场次（如 13:00/14:00/15:00…），每场次设容量上限（对齐溪降限流标准）；场次可临时关闭（天气/水位停运，一键关闭并推送通知）。

• 预约流程：套票客户选日期→选场次→录入票号/核销凭证号+手机号→生成预约凭证（二维码，本地缓存离线可示）→订阅消息提前 30 分钟提醒集合。

• 前台插单：员工模式可查看各场次余位、手工为现场客人占位/插入「上车号码」，与线上共用同一库存池——线上线下一个池子，防超卖。

• 规则边界：每凭证限约 1 场可改签 1 次；开场前 X 分钟停止改签；未到自动释放；儿童预约提示年龄/身高条件。

• 核销：溪降检票员工扫预约码核销，人数计入当场台账（对齐安全员人数清点制度）。

5.2 森水会员卡（9.9 元 / 年）

• 权益：1000 长河令（入园核销时发放）｜2 瓶酒（酒吧凭码领取）｜85 折券 ×5 张（适用范围待定：建议限营地/套票门票、每单限 1 张、不与其他优惠叠加）｜有效期 1 年。

• 规则：每账号限购 1 张、仅限本人（绑定手机号）、权益到店核销激活、不支持转让折现；退款规则：未核销任一权益可 7 天无理由，核销后不退。

• 发放机制：购买成功生成会员码→前台/酒吧员工模式扫码逐项核销（令、酒、折扣券自动入卡包）。

5.3 长河令（分三步走）

• V1：内容承载——江湖故事、赚令/用令规则、擂台列表、兑换表预览、我的令数（会员卡发放的令先记电子账，园内实体令并行）。

• V2：电子令账户——员工扫码发令/收令，账本流水可查，兑换线上下单线下取。

• V3：沉浸任务系统——侠士段位、闯关打卡、隐藏任务（承接 2.0 迭代）。

• 文案合规（生死线）：小程序内一律使用「参与令数/奖励令数」表述；禁用「押注、下注、翻倍、稳赚不亏、以小博大」等词；骰子类玩法不上线上；长河令不线上直售、不可兑换现金。

5.4 点单（V2）

• 小卖部：售卖（水枪/赶海服等）+ 租赁（麻将/掼蛋/吊床，微信支付押金，归还核销退押）。

• 酒吧送营位：选商品→填营位号→支付→员工端接单→配送→客人确认；超 15 分钟未接单自动提醒主管。

5.5 购票与我的

• V1 购票：聚合页挂抖音/美团官方链接 + 价目公示 + 升级补差说明（引导到店办理）；V3 再评估自建票务。

• 我的：订单、预约、卡券、令数查询、客服入口（一键拨打前台）；无钱包储值功能。

# 六、员工端权限矩阵

| 角色 | 可用功能 |
| --- | --- |
| 前台 | 溪降场次余位查看/插单、会员卡核销（发令）、订单查询 |
| 溪降检票 | 预约码核销、当场人数台账 |
| 酒吧/小卖部 | 接单、配送状态更新、租赁押金核销、会员领酒核销 |
| 管理员 | 员工绑定审批、场次配置、内容配置、数据导出 |

# 七、数据模型概要（核心实体）

users（微信/手机号）· members（会员卡状态/权益核销记录）· coupons（85折券）· bookings（溪降预约）· sessions（场次/容量/状态）· orders（支付订单）· products（商品/租赁品）· rentals（押金/归还）· ling_accounts + ling_ledger（令账户与流水，V2）· activities（活动/擂台配置）· staff（员工角色绑定）· notices（公告）· verifications（核销记录，全量留痕）。

# 八、技术架构

• 前端：微信原生小程序 + TDesign 组件库；主题皮肤按「长河令江湖」视觉（米白+墨绿+朱砂印章元素）。

• 后端：微信云开发 CloudBase——云函数（业务逻辑）+ 云数据库 + 云存储 + 微信支付（云调用）；V1 管理配置直接用云开发内容管理，不自研后台。

• 消息：订阅消息（预约提醒/接单通知/停运通知）。

• 弱网策略：静态内容本地缓存；预约码/会员码生成后本地持久化，离线可出示；图片压缩分级加载。

• 防超卖：场次库存用云函数原子操作扣减；核销码一次性 token，核销即失效。

# 九、合规与上线检查清单

1. 主体与类目：企业主体注册认证；类目「旅游-景区服务」备齐营业执照等资质；微信支付商户号（建议挂快购科技或项目公司）。

2. 文案审查：全站禁「押注/下注/翻倍/赌」类词；拍卖仅作介绍不做线上竞拍；骰子玩法不上线。

3. 虚拟权益：长河令不线上直售、不兑现金、离园清零规则公示；会员卡权益到店核销、规则页完整（限购/退款/有效期）。

4. 无储值钱包；押金走微信支付押金能力或订单原路退回。

5. 隐私合规：手机号授权延后到预约/下单节点（授权组件按次收费，省成本）；隐私协议+用户协议上线前配置。

6. 儿童溪降预约页强制展示年龄/身高安全条件并勾选确认。

# 十、任务拆解（V1 · 交付执行版）

工作流：本 PRD = 规格基准（spec）。每个任务按「生成 → 自测（编译/云函数单测）→ 提交 → 人审」小循环执行；标注【核心】的建议由 Claude 端到端完成，标注【执行】的可交其他 AI 工具按验收标准实现。

| 编号 | 任务 | 验收标准 | 依赖/执行方 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 小程序注册认证+类目资质+支付商户号 | 审核通过，测试号可登录 | 无｜人工办理 |
| T02 | 云开发环境初始化（数据库集合/云函数骨架/权限） | 集合建齐、云函数可调、安全规则通过 | T01｜【核心】 |
| T03 | 设计系统：主题皮肤+组件规范（江湖视觉） | 设计 token + 5 个示例页通过评审 | 无｜【核心】 |
| T04 | 登录与用户体系（微信登录/静默注册/手机号延后授权） | 新用户 3 秒内进首页；授权仅在预约/支付触发 | T02｜【执行】 |
| T05 | 首页向导（活动表/地图/公告/快捷入口） | 内容全部后台可配，改动 1 分钟生效 | T02-04｜【执行】 |
| T06 | 玩·长河令内容页（故事/规则/擂台列表/兑换预览） | 文案通过合规词审查脚本 | T05｜【执行】 |
| T07 | 溪降场次模型+库存云函数（原子扣减/关闭场次） | 并发 100 预约无超卖（压测脚本） | T02｜【核心】 |
| T08 | 溪降预约 C 端流程（选场次/录凭证/预约码/改签） | 全流程 4 步内完成；离线可出示预约码 | T07｜【核心】 |
| T09 | 订阅消息（预约提醒/停运通知） | 消息按时触达，模板过审 | T08｜【执行】 |
| T10 | 员工模式框架（工牌绑定/审批/角色路由） | 未授权不可见任何员工页 | T04｜【核心】 |
| T11 | 前台插单+余位面板 | 插单与线上同池扣减，实时一致 | T07,T10｜【核心】 |
| T12 | 溪降检票核销（扫码/一次性 token/人数台账） | 重复扫码拦截；台账可导出 | T10-11｜【核心】 |
| T13 | 会员卡购买（微信支付/限购1张/订单） | 支付-发卡链路全通，重复购买拦截 | T02,T04｜【核心】 |
| T14 | 会员权益核销（令/酒/85折券入卡包） | 三类权益分项核销留痕 | T10,T13｜【执行】 |
| T15 | 我的（订单/预约/卡券/令数查询/客服） | 数据实时正确；一键拨号可用 | T04-14｜【执行】 |
| T16 | 购票聚合页+升级补差说明 | 外链可跳，价目与线下一致 | T05｜【执行】 |
| T17 | 合规收尾（隐私协议/用户协议/敏感词终审） | 协议齐备，敏感词扫描 0 命中 | 全部｜【核心】 |
| T18 | 体验版内测（员工当测试团队）+ 修复 | 收集 ≥30 条反馈并闭环 | T17｜人工+【执行】 |
| T19 | 提审发布+灰度（先前台引导扫码使用） | 过审上线；首周关键指标看板 | T18｜人工 |

里程碑建议：T01–T04 第 1 周｜T05–T09 第 2 周｜T10–T14 第 3 周｜T15–T19 第 4 周。V2（点单/电子令）在 9 月淡季启动。

待拍板事项：① 85 折券适用范围与叠加规则　② 溪降场次表与各场容量（对齐限流标准）　③ 开发与运维主体（建议快购科技）　④ V1 上线目标日期。